АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРСКА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 октября 2018 г. N 2389

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ

УСЛУГ, БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В ГОРОДЕ КУРСКЕ НА 2019 - 2024 ГОДЫ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Администрации г. Курска  от 03.04.2019 [N 627](consultantplus://offline/ref=6E8BEF0D63EDAE79ABC12946A763F411006A09E708385E3E508071A25462FA2C9FC8B6CAED30DA1255BE57601A69DA7E0EE529450F6CFE316D4CD0L1G8I), от 28.06.2019 [N 1185](consultantplus://offline/ref=6E8BEF0D63EDAE79ABC12946A763F411006A09E70836503A5D8071A25462FA2C9FC8B6CAED30DA1255BE57601A69DA7E0EE529450F6CFE316D4CD0L1G8I), от 30.12.2019 [N 2734](consultantplus://offline/ref=6E8BEF0D63EDAE79ABC12946A763F411006A09E7073C52395B8071A25462FA2C9FC8B6CAED30DA1255BE57601A69DA7E0EE529450F6CFE316D4CD0L1G8I),  от 30.01.2020 [N 173](consultantplus://offline/ref=6E8BEF0D63EDAE79ABC12946A763F411006A09E7073C50385F8071A25462FA2C9FC8B6CAED30DA1255BE57601A69DA7E0EE529450F6CFE316D4CD0L1G8I), от 09.04.2020 [N 671](consultantplus://offline/ref=6E8BEF0D63EDAE79ABC12946A763F411006A09E7073B5E325E8071A25462FA2C9FC8B6CAED30DA1255BE57601A69DA7E0EE529450F6CFE316D4CD0L1G8I), от 19.06.2020 [N 1181](consultantplus://offline/ref=6E8BEF0D63EDAE79ABC12946A763F411006A09E7073954385D8071A25462FA2C9FC8B6CAED30DA1255BE57601A69DA7E0EE529450F6CFE316D4CD0L1G8I),  от 20.05.2021 [N 305](consultantplus://offline/ref=6E8BEF0D63EDAE79ABC12946A763F411006A09E7063D5F325F8071A25462FA2C9FC8B6CAED30DA1255BE57611A69DA7E0EE529450F6CFE316D4CD0L1G8I), от 17.01.2022 [N 10](consultantplus://offline/ref=6E8BEF0D63EDAE79ABC12946A763F411006A09E706375732508071A25462FA2C9FC8B6CAED30DA1255BE57611A69DA7E0EE529450F6CFE316D4CD0L1G8I)) |  |

В соответствии со [статьей 179](consultantplus://offline/ref=6E8BEF0D63EDAE79ABC1374BB10FAE1D046650EA0D395D6D04DF2AFF036BF07BD887EF88A93ED91A54B503345568863A52F6294F0F6EFD2DL6GDI) Бюджетного кодекса Российской Федерации, [решением](consultantplus://offline/ref=6E8BEF0D63EDAE79ABC12946A763F411006A09E70639543F5E8071A25462FA2C9FC8B6D8ED68D6125CA057660F3F8B38L5G9I) Курского городского Собрания от 21.11.2006 N 273-3-РС (в ред. от 23.01.2018 N 16-6-РС), [постановлением](consultantplus://offline/ref=6E8BEF0D63EDAE79ABC12946A763F411006A09E7063A533E5A8071A25462FA2C9FC8B6D8ED68D6125CA057660F3F8B38L5G9I) Администрации города Курска от 17.09.2013 N 3202 (в ред. от 08.08.2018 N 1794) постановляю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную [программу](#P37) "Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Курске на 2019 - 2024 годы" (далее - Программа).

2. Комитету жилищно-коммунального хозяйства города Курска (Цуканов С.М.), комитету по управлению муниципальным имуществом города Курска (Арсеньев А.А.), комитету экологической безопасности и природопользования города Курска (Ильин А.Д.), управлению муниципального контроля города Курска (Поляков А.Н.) обеспечить выполнение программных мероприятий.

3. Комитету финансов города Курска (Кишкина Н.В.) обеспечить финансирование [Программы](#P37) в пределах утвержденных ассигнований за счет средств бюджета города Курска на соответствующий год.

4. Управлению информации и печати Администрации города Курска (Комкова Т.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Городские известия" и размещение на официальном сайте Администрации города Курска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации города Курска Малахова С.Н.

6. Постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.

Глава города Курска

Н.И.ОВЧАРОВ

Утверждена

постановлением

Администрации города Курска

от 15 октября 2018 г. N 2389

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ

УСЛУГ, БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ГОРОДЕ

КУРСКЕ НА 2019 - 2024 ГОДЫ"

ПАСПОРТ

муниципальной программы "Организация предоставления

населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство

и охрана окружающей среды в городе Курске

на 2019 - 2024 годы"

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Комитет городского хозяйства города Курска |
| Основные разработчики Программы | Комитет городского хозяйства города Курска, комитет жилищно-коммунального хозяйства города Курска, комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска, управление муниципального контроля города Курска |
| Цели Программы | Повышение устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунальной сферы и благоустройства города Курска.  Улучшение благоприятной окружающей природной среды на территории города Курска |
| Задачи Программы | Организация предоставления коммунальных услуг и функционирование объектов коммунального назначения и коммунальной инженерной инфраструктуры.  Повышение уровня благоустройства городских территорий и создание условий для содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.  Улучшение состояния муниципального жилищного фонда.  Осуществление полномочий органа местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства.  Обеспечение информационной открытости в сфере жилищно-коммунального хозяйства.  Снижение негативных воздействий на человека и окружающую природную среду.  Сохранение и развитие зеленого фонда города.  Повышение уровня экологического образования и просвещения населения города Курска  Осуществление полномочий органа местного самоуправления в сфере охраны окружающей среды |
| Сроки реализации Программы | 2019 - 2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета города Курска, а также прогнозируемый объем средств, привлекаемых из других источников | 2019 - 2024 гг. всего - 4011723,0 тыс. руб., в т.ч.:  бюджет города - 2622747,1 тыс. руб.;  областной бюджет - 214207,7 тыс. руб.;  федеральный бюджет - 303254,4 тыс. руб.  прочие источники - 871513,8 тыс. руб.  2019 г. всего - 781568,9 тыс. руб., в т.ч.:  бюджет города - 704036,3 тыс. руб.;  областной бюджет - 77532,6 тыс. руб.  2020 г. всего - 424780,3 тыс. руб., в т.ч.:  бюджет города - 410917,6 тыс. руб.;  областной бюджет - 13862,7 тыс. руб.  2021 г. всего - 835310,5 тыс. руб., в т.ч.:  бюджет города - 542913,7 тыс. руб.;  областной бюджет - 42050,2 тыс. руб.;  федеральный бюджет - 102890,7 тыс. руб.  прочие источники - 147455,9 тыс. руб.  2022 г. всего - 641179,7 тыс. руб., в т.ч.:  бюджет города - 294503,5 тыс. руб.;  областной бюджет - 37112,9 тыс. руб.;  федеральный бюджет - 100064,5 тыс. руб.  прочие источники - 209498,8 тыс. руб.  2023 г. всего - 718224,5 тыс. руб., в т.ч.:  бюджет города - 337473,6 тыс. руб.;  областной бюджет - 37191,2 тыс. руб.;  федеральный бюджет - 100299,2 тыс. руб.  прочие источники - 243260,5 тыс. руб.  2024 г. всего - 610659,1 тыс. руб., в т.ч.:  бюджет города - 332902,4 тыс. руб.;  областной бюджет - 6458,1 тыс. руб.;  прочие источники - 271298,6 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | По итогам Программы будут достигнуты следующие целевые показатели:  улучшение освещенности улиц города за счет увеличения протяженности отремонтированных сетей уличного освещения на 24000 п. м;  ввод в эксплуатацию 6 объектов, не завершенных строительством;  улучшение состояния полотна автомобильных дорог и тротуаров в городе на площади 46 тыс. кв. м в результате ремонта автомобильных дорог, тротуаров, капитального ремонта тротуаров;  создание удобства для граждан в ожидании транспорта в результате установки 10 остановочных павильонов;  реализация 3 малых проектов в сфере благоустройства территории муниципального образования "Город Курск";  улучшение транспортной безопасности и внешнего вида 2505610,8 кв. м автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате проведения мероприятий по их содержанию;  повышение комфортности проживания граждан за счет проведения капитального ремонта 65 квартир муниципального жилого фонда;  ликвидация 29 аварийных жилых домов;  проведение 24 плановых проверок;  повышение информированности населения о деятельности органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства за счет 18 публикаций на официальном сайте Администрации города Курска;  снижение захламления территории, находящейся в муниципальной собственности, на 4 тыс. м куб.;  увеличение площади содержания благоустроенных территорий общего пользования, приходящихся на 1 жителя города Курска, с 1,28 кв. м в 2018 году до 2,5 кв. м в 2024 году;  повышение личного вклада граждан в создание эстетически привлекательных и экологически здоровых мест на территории города за счет проведения экологических конкурсов в количестве 12 шт.;  сохранения уровня исполнения полномочий - 100% |

1. Характеристика текущего состояния жилищно-коммунального

хозяйства и благоустройства, экологии и охраны окружающей

среды на территории города Курска

Жилищно-коммунальный комплекс города Курска обеспечивает предоставление населению всех необходимых для жизнедеятельности видов услуг и включает в себя коммунальную инфраструктуру, дорожное хозяйство, объекты благоустройства, а также жилищный фонд.

Создание комфортных условий жизни в городе при возрастающих требованиях к внешнему облику и благоустройству имеет важное значение для горожан и гостей города. В последние годы благоустройству городских территорий, ремонту уличного освещения, ремонту лестниц и уборке газонов уделяется все большее внимание. Неравнодушные жители города обращаются в Администрацию города Курска с конкретными предложениями и замечаниями.

Благоустройство территории муниципального образования - комплекс предусмотренных правилами благоустройства территории городского округа мероприятий по содержанию территории, размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

От состояния того или иного объекта благоустройства зависит среда жизнедеятельности городского населения и гостей города.

Большое внимание в городе уделяется содержанию автомобильных дорог в надлежащем состоянии. Для обеспечения бесперебойного движения транспортных средств по улицам города организована своевременная обработка проезжих частей улиц и дорог противогололедными материалами в зимнее время года, а также уборка, полив и мойка проезжей части в летнее время.

Предоставление на территории города Курска услуг по водоснабжению, водоотведению, отоплению, электроэнергии осуществляется в рамках производственных программ коммунального комплекса. Стратегические направления развития коммунальных систем города определены Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО "Город Курск" на 2012 - 2020 годы. Инструментом реализации данных направлений являются инвестиционные программы организаций коммунального комплекса.

В рамках своих полномочий Администрацией города Курска планомерно и последовательно создавались условия по предоставлению населению города услуги по наружному освещению территории города. В 2013 году между комитетом ЖКХ города Курска и ООО "Ай.Ти.Энергофинанс" был заключен энергосервисный контракт на оказание услуг по наружному освещению территории муниципального образования "Город Курск" сроком на 72 месяца. В ходе выполнения работ заменено более 21 тысячи светильников, модернизировано 345 силовых шкафов управления наружным освещением. Создана автоматизированная система управления наружным освещением (АСУНО), позволяющая включать и выключать наружное освещение по сети "Интернет". Замена кабельных и воздушных линий электропередач энергосервисным контрактом не предусмотрена.

Еще один фактор, который влияет на комфортность проживания населения города, - это состояние жилищного фонда.

Длительное отсутствие средств на строительство муниципального жилья привело к тому, что в Курске зарегистрировано большое число граждан, которые остаются проживать в неудовлетворительных жилищных условиях. Наибольшую долю ветхого и аварийного фонда составляет малоэтажное жилье, жилые дома до 1917 года постройки и дома из местных материалов. В рамках муниципальной программы "Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Курске" на 2014 - 2018 годы был осуществлен снос 52 аварийных домов в городе.

Одним из путей улучшения жилищных условий граждан является ремонт жилищного фонда. Для определения технического состояния муниципального жилищного фонда проводится работа по обследованию жилищного фонда и очередности проведения ремонта. В процессе осмотров особое внимание уделяется ветхим зданиям, срок службы конструктивных элементов которых истек и превысил предельно допустимые значения.

В 2014 - 2017 годах в рамках Программы из бюджета города выделены средства - 58,8 млн. руб. - на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда с выполнением следующих работ: усиление конструктивных элементов жилых домов, ремонт фасадов и кровель, замена инженерных систем отопления, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, ремонт муниципальных квартир. За время реализации Программы разработано 50 комплектов проектно-сметной документации для осуществления ремонтных работ и соответственно выполнены ремонтные работы.

В соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=6E8BEF0D63EDAE79ABC1374BB10FAE1D036151EB0D375D6D04DF2AFF036BF07BCA87B784A934C51256A0556513L3GFI) от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" город Курск принимал активное участие в реализации адресных программ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов с использованием денежных средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд). В 2014 - 2015 годах было заменено 105 лифтов в 67 многоквартирных домах. На указанные цели было израсходовано 83,6 млн. руб., в том числе 64,2 млн. руб. - средства бюджета города, 19,4 млн. руб. - средства вышестоящих бюджетов. Реализация данных мероприятий осуществляется в рамках целевых программ.

Также в рамках реализации Программы оплачивались взносы на проведение капитального ремонта за жилищный и нежилой муниципальный фонд.

В многоквартирных домах, жители которых самостоятельно не выбрали способ управления, проводится работа по выбору управляющей компании по результатам открытого конкурса, тем самым создаются условия по формированию конкурентной среды в сфере управления жилищным фондом.

Расходование бюджетных средств на ремонт, содержание объектов городского хозяйства и сохранение благоприятной окружающей среды осуществлялось в рамках муниципальной программы "Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Курске" на 2014 - 2018 годы. За истекшие 4 года реализации Программы были достигнуты следующие результаты:

отремонтировано 13,1 тыс. метров сетей уличного освещения;

отремонтированы канализационная сеть по ул. Школьной и водопроводная сеть по ул. Пирогова;

осуществлялись уборка и содержание дорог и газонов вдоль дорог;

отремонтировано 500,9 тыс. кв. м дорог;

проведена реконструкция 200 метров ливневой канализации в районе Льговского поворота;

проведен капитальный ремонт, ремонт, промывка 6551 метра ливневой канализации на улицах города;

отремонтировано 750 единиц колодцев и ливнеприемников;

капитально отремонтированы 3 пешеходные лестницы на улицах Тускарная, Кольцова, Запольная;

отремонтирована насосная станция на ул. Гагарина, проводилось ежегодное обслуживание насосных станций на ул. Гагарина и 2-м Литовском переулке;

проводился ежегодный ремонт пешеходных лестниц;

отремонтировано 9 мостов (на улицах Мирная, Ново-Бочаровская, Олимпийская, Малых и др.);

проведен ремонт 6 подпорных стен;

установлено 1944 метра дорожных ограждений;

установлен 21 остановочный павильон и 31 скамейка;

отремонтировано 46 остановочных павильонов, 37 скамеек, 180 урн;

проводились работы по благоустройству и содержанию 9 кладбищ;

проводились работы по содержанию мемориального комплекса "Курская Дуга";

осуществлялся отлов и содержание безнадзорных животных.

В течение указанного периода на территории города Курска в рамках полномочий осуществляется муниципальный жилищный контроль и муниципальный дорожный контроль. Проведено 1786 проверок, в том числе по жилищному фонду - 1747 и по дорожному хозяйству - 39.

В целях снижения негативного воздействия на человека в зонах его проживания было организовано наблюдение за состоянием загрязненности воды на 5 водоемах: родниках в районе Боевой Дачи, роднике в районе Моквы, Ермошкином озере, водоеме в районе ул. 1-й Стрелецкой, пруду в районе Стезевой Дачи. Проводились исследования по физико-химическим показателям проб воды для определения превышения предельно допустимых концентраций по 20 основным веществам. Не обнаружено превышений ПДК по роднику в районе Моквы. На остальных водоемах превышения обнаружены по нитрат-ионам, сухому остатку, по жесткости, по железу, БПК5 (биохимическое потребление кислорода бактериями), по остальному большинству показателей превышения ПДК определяемых веществ не обнаружено.

Улучшению санитарного состояния расположенных на территории города родников, рек, водоемов и прилегающих к ним зон способствовало выполнение работ по благоустройству прибрежных зон за счет расчистки от сухих, поваленных деревьев, мусора и кустарниковой растительности отдельных участков прибрежных зон берегов реки Тускари - в районе парка им. 50 лет ВЛКСМ, улиц Литовская, 2-я и 3-я Кожевенные, участка от Кировского моста до моста на ул. Малых, берегов реки Сейм на участке по ул. Гуторовская, берегов протоки Кривец по улице 2-я Стрелецкая и улице Малых. Протяженность береговых зон, на которой проведена расчистка, составила 6,95 км. С целью создания защиты берега реки от разрушающего воздействия воды в 2015 году разработан проект по строительству берегоукрепительных сооружений вдоль реки Тускари, результатом чего стала комплексная оценка условий участка, обоснования проектирования, строительства и эксплуатации берегоукрепительных сооружений.

В целях ликвидации подтопления городских территорий на 4 объектах выполнен отвод поверхностных вод от жилых застроек: разработаны мероприятия и выполнена очистка существующего русла водоотводящего канала с понижением трубопереезда вдоль ул. Сеймская, проведена очистка от ила и грязи участков водоотводных лотков по улице Нижняя Казацкая, водоотводящего канала вдоль 12-го Щигровского переулка по направлению к улице Чапаева.

Реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок отходов с 2014 по 2018 год позволила ликвидировать более 103 несанкционированных свалок отходов в объеме более 9 тыс. куб. м отходов, предотвратить загрязнение территории муниципального образования бытовыми отходами, улучшить состояние среды проживания населения.

За прошедший 5-летний период с городской территории для ликвидации источников повышенной опасности удалено более 3,741 тысячи аварийных деревьев общим объемом 9,6 тыс. куб. м, проведена обрезка более 10 тыс. деревьев, высажено 24,6 тысячи древесно-кустарниковых насаждений. Новые растения появились на улицах, в городских парках и скверах, на территории детских дошкольных учреждений, школ и на прилегающих к ним участках.

В течение 2014 - 2018 годов на территории города Курска выполнялись работы по цветочному оформлению улиц, парков и скверов, мемориала Памяти павших в годы ВОВ, оформлялись цветочными композициями топиарные формы. Ежегодно на 270 цветниках общей площадью 1,2 га высаживалось более 450 тыс. шт. цветочной рассады (однолетних цветочных культур), в осенний период было посажено 94,51 тыс. шт. тюльпанов. Восстановлено растительное покрытие газонов с посадкой газонной травы на площади 2,233 га.

В городе постоянно ведется работа по благоустройству существующих парков и скверов, а также созданию новых. За последние годы в Курске появились новые благоустроенные озелененные территории.

В 2014 году благоустроен бульвар на проспекте Победы, проведено озеленение, высажено 150 лип, обустроен газон. На территории парка им. 50 лет ВЛКСМ вдоль улицы Тускарная выполнена расчистка территории от аварийных деревьев и поросли. Проводились работы по организации зоны кратковременного отдыха (пляжа) по ул. 1-я Гуторовская. На участке проведены инженерно-геологические изыскания, выполнена очистка от аварийных, древесно-кустарниковых насаждений, проведена планировка участка.

В 2015 году завершено благоустройство сквера по проспекту Кулакова в районе площади Рокоссовского. Выполнены прогулочные дорожки, установлены лавочки, фонари, устроены цветники. Сквер оснащен роллердромом, а также уличными тренажерами и детским городком. В этом же году завершено благоустройство сквера по пр-ту Вячеслава Клыкова, где выполнена прогулочная аллея, восстановлена сеть наружного освещения, установлены лавочки и урны.

В 2016 году комитет экологической безопасности и природопользования города Курска выступил заказчиком проекта благоустройства сквера в Северо-Западном микрорайоне в районе ул. Студенческая - пр. Хрущева, ул. Мыльникова - Майский бульвар. В сквере по ул. Студенческая - пр. Хрущева выполнены твердое покрытие тротуаров, устройство покрытия детской площадки, высажена газонная трава, общественностью выполнена посадка деревьев.

На территория городских лесов находится 28 урочищ, площадь которых по состоянию на 1 января 2018 года составляет 2834 га.

Для сохранения городских лесов на территории урочищ "Солянка", "Парк", "Агрегатное", "Пасека", "Горелый лес", "Толмачевское болото" проведена выборочная санитарная рубка (расчистка леса от сухостойных, больных и аварийных деревьев), выполнена очистка лесных участков города Курска от захламленности - валежника и других растительных остатков на площади более 61,3 га. В целях предупреждения лесных пожаров ежегодно выполнялась опашка минерализованных полос протяженностью 445 км (три раза в течение одного года), обустроены 5 подъездов к водоемам для забора воды в Железнодорожном и Сеймском округах города, на въездах в леса установлены шлагбаумы, аншлаги с санитарной и противопожарной тематикой (56 шт.). В 2015 году проведено расширение противопожарных разрывов на территории урочищ "Шуклинка", "Гусиное болото", "Горелый лес", "Рогатое" вдоль линий электропередач.

В 2014 проведены работы по уходу за ранее высаженными лесными культурами клена остролистного, дуба черешчатого, березы на площади 2 га.

В 2017 году для получения оценки текущего санитарного и лесопатологического состояния участка леса, определения площади повреждения и назначения санитарно-оздоровительных мероприятий для поврежденных и погибших насаждений проведены работы по лесопатологическому обследованию территории на площади 5,4 га в урочище "Парк", по итогам назначены санитарно-оздоровительные мероприятия (выборочная и сплошная санитарные рубки).

Ежегодно проводится работа по организации и проведению мероприятий информационного, рекламно-просветительного, познавательного характера, направленных на повышение уровня экологических знаний и культуры населения города Курска.

На территории города организованы и проведены экологические мероприятия, посвященные Дням защиты от экологической опасности, Дню памяти погибших в радиационных катастрофах, Дню Земли, Дню воды, Дню экологических знаний, направленные на экологическое воспитание и просвещение населения, привлечение его внимания к экологическим проблемам города.

Вопросы экологии освещались в прямом эфире телекомпании ГТРК и публиковались на страницах городских газет. Сотрудники Администрации города Курска выступали в средствах массовой информации, публиковались на страницах городских газет на темы охраны окружающей среды города, сохранения городских лесов, в т.ч. от пожаров, а также выступали с лекциями, проводили беседы на тему охраны воздушных, водных и растительных ресурсов на территории г. Курска.

Достойное место в системе экологического воспитания взрослого населения заняли проводимые комитетом городские экологические конкурсы "Забота делового и промышленного мира об окружающей среде" и "Лучшая улица, дворовая территория, усадьба". Ежегодно проводится награждение победителей этих конкурсов.

Несмотря на принимаемые меры и реализацию ряда задач, направленных на сохранение благоприятной окружающей природной среды на территории города, в данной области остается много наболевших проблем.

Анализ экологической ситуации, сложившейся в городе Курске за последние годы, свидетельствует о том, что загрязнение природной среды остается достаточно высоким.

Большой вклад в загрязнение атмосферы города вносит автотранспорт (более 70%). Это объясняется главным образом тем, что в настоящее время еще не существует кардинальных решений данной проблемы. Однако ряд мер для уменьшения загрязнения окружающей среды автотранспортом возможно решить за счет совершенствования системы городского пассажирского транспорта и транспортных развязок, а также путем озеленения города, создания зеленых защитных зон вдоль основных транспортных артерий.

В последние годы обострилась проблема с обеспечением сохранности и восстановления рек на территории города. Состояние рек, их водоохранных и прибрежных зон вызывает тревогу. Из-за заиления, заболачивания рек ухудшился их пропускной режим. К числу негативных процессов, происходящих на территории города Курска, относится подъем уровня грунтовых вод, приводящий к возникновению зон подтопления.

В последние годы прослеживается устойчивая тенденция к увеличению образования отходов на 6% ежегодно. Наблюдается захламление городской территории в части превращения в несанкционированные свалки пустырей, оврагов, берегов рек, в связи с отсутствием (частично) централизованных мест сбора твердых бытовых отходов в частном жилом секторе, районах новой жилой застройки.

Для поддержания зеленого фонда города и обеспечения благоприятной экологической обстановки необходимо своевременно проводить мероприятия по удалению упавших, аварийных и старовозрастных деревьев с последующим возобновлением путем посадки сортового качественного посадочного материала.

На территории города находится более 20 тыс. шт. (около 28 тыс. куб. м) аварийных и больных деревьев, требующих сноса. Ежегодно отмечаются случаи падения деревьев и их ветвей во время шквальных ветров, приводящие к серьезным последствиям - травмам различной степени тяжести и гибели людей, повреждениям транспортных средств и коммуникаций.

Работы, проводимые по капитальному ремонту, реконструкции дорог и тротуаров, влекут за собой снос деревьев и не всегда аварийных.

Система живых изгородей в городе не развита. При всей эстетической привлекательности ухоженных живых изгородей в наших условиях при массовом распространении они становятся местами скопления разносимых ветром отходов.

Крайне незначительная часть газонов на территории города отвечает необходимым требованиям - эстетическим и экологическим. Нормальный газон должен быть зеленым с апреля по октябрь. В связи с дефицитом выделенных средств практически невозможно выполнить устройство и восстановление газонов в парках и скверах города.

Установленные на территории города топиарные формы (каркасы для создания живых цветочных скульптур) в связи с многолетним сроком службы пришли в негодность. Взамен форм, устаревших как физически, так и морально, требуется приобрести новые либо провести работы по восстановлению имеющихся.

Необходимы плановые мероприятия по благоустройству существующих парков города, так как это не просто территории с хаотично высаженными растениями, а завершенное архитектурное произведение с асфальтовыми дорожками и скамейками, урнами, освещением и ландшафтным озеленением. Это места привлечения людей для различного вида досуга: спорта, пеших прогулок, места для игр детей различного возраста, для отдыха.

В городе находится более 70 озелененных объектов общего пользования, из них 43 объекта находится на обслуживании и содержании комитета. Содержание территорий парков, скверов и зон отдыха на площади порядка 59 га включает в себя уборку территории от мусора, сухих листьев, уборку снега с твердой поверхности в зимний период, кошение газонов, обрезку древесно-кустарниковых насаждений.

Наряду с конкретными проблемными направлениями отсутствует системная информация о зеленых насаждениях для принятия эффективных управленческих решений по их содержанию и развитию.

Проведение инвентаризации зеленых насаждений на территории объектов озеленения общего пользования (парки, скверы, места отдыха) является источником первичной информации для более эффективного управления зелеными насаждениями в г. Курске и создания условий для их развития.

Объекты озеленения, включая городские сады, парки, скверы, бульвары и др., не все поставлены на кадастровый учет с четким установлением границ и нанесением их на кадастровый план города.

Проблема ухода за городскими лесами также стоит очень остро. Городские леса характеризуются высоким процентом (32,7%) погибших лесных культур, а 46,7% лесных культур находятся в неудовлетворительном состоянии. Зеленые насаждения в городских лесах имеют значительный возраст. Более 2000 га городских лесов (65% общей территории городских лесов) находятся в особенно плохом состоянии, около 1000 га городских лесов относятся к высокому классу пожарной опасности (урочища: "Солянка", в котором расположена основная масса детских и оздоровительных лагерей; "Парк", где непосредственно в хвойном лесу располагается поселок бывших работников лесхоза; "Агрегатное", вплотную примыкающее к пансионату ветеранов войны и труда "Сосновый бор", и др.).

Для обеспечения пожарной безопасности, приведения городских лесов в соответствие с требованиями лесного законодательства и городского лесохозяйственного регламента должны проводиться выборочные и сплошные санитарные рубки на площади не менее 200 га ежегодно (за последние пять лет рубка выполнялась на площади 61,3 га).

Нельзя отрицать наличия неразрывной связи между экологической культурой, воспитанием, образованием и качеством жизни населения. Какие бы меры ни принимали муниципальные власти, как бы активно ни действовали экологические организации, город не станет здоровой средой обитания, если не произойдет радикальных изменений в сознании и поведении горожан. И здесь основная роль принадлежит информированию граждан, экологизации воспитания и образования.

Таким образом, основными проблемами в сфере жилищно-коммунального хозяйства и сфере экологии города Курска, требующими продолжения работы по их устранению, являются:

наличие аварийного жилья, проведение обследования жилищного фонда, снос аварийных домов;

наличие жилищного фонда, требующего проведения капитального ремонта;

значительный износ инженерных сетей;

недостаток средств для выполнения работ по техническому обслуживанию, ремонту системы уличного освещения;

недостаток средств для выполнения работ по ремонту дорог и инженерных сооружений на них, а также объектов улично-дорожной сети в необходимом объеме;

неудовлетворительное экологическое состояние расположенных на территории города родников, рек, водоемов и прилегающих к ним зон;

подтопление отдельных районов города в результате подъема уровня грунтовых вод, вызванного природными факторами;

наличие захламленных территорий в результате стихийно образующихся несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов;

рост количества старовозрастных, аварийных больных насаждений;

запущенное состояние городских лесов;

недостаточная инвентаризация существующих зеленых насаждений на территории озелененных объектов общего пользования;

низкий уровень экологического образования и просвещения населения города Курска.

2. Цели и задачи Программы, срок ее реализации

Программа разработана для достижения следующих целей: повышения устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунальной сферы и благоустройства города Курска, улучшения благоприятной окружающей природной среды на территории города Курска.

Цели и задачи Программы сформулированы на основании:

[Указа](consultantplus://offline/ref=6E8BEF0D63EDAE79ABC1374BB10FAE1D056051E9093C5D6D04DF2AFF036BF07BCA87B784A934C51256A0556513L3GFI) Президента РФ от 09.05.2017 N 203 "О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы";

[Указа](consultantplus://offline/ref=6E8BEF0D63EDAE79ABC1374BB10FAE1D04645FEA0D395D6D04DF2AFF036BF07BCA87B784A934C51256A0556513L3GFI) Президента РФ от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года";

Водного [кодекса](consultantplus://offline/ref=6E8BEF0D63EDAE79ABC1374BB10FAE1D036152E3073F5D6D04DF2AFF036BF07BCA87B784A934C51256A0556513L3GFI) Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ;

Лесного [кодекса](consultantplus://offline/ref=6E8BEF0D63EDAE79ABC1374BB10FAE1D046853EB0E3C5D6D04DF2AFF036BF07BCA87B784A934C51256A0556513L3GFI) Российской Федерации от 04.12.2006 N 200-ФЗ;

Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=6E8BEF0D63EDAE79ABC1374BB10FAE1D036152E20C3D5D6D04DF2AFF036BF07BCA87B784A934C51256A0556513L3GFI) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=6E8BEF0D63EDAE79ABC1374BB10FAE1D04695EEC07385D6D04DF2AFF036BF07BCA87B784A934C51256A0556513L3GFI) от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

[Распоряжения](consultantplus://offline/ref=6E8BEF0D63EDAE79ABC1374BB10FAE1D056356ED0A395D6D04DF2AFF036BF07BCA87B784A934C51256A0556513L3GFI) Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 N 1632-р об утверждении программы "Цифровая экономика Российской Федерации";

Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=6E8BEF0D63EDAE79ABC1374BB10FAE1D036152EC0F395D6D04DF2AFF036BF07BCA87B784A934C51256A0556513L3GFI) от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";

Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=6E8BEF0D63EDAE79ABC1374BB10FAE1D046853EB0B3D5D6D04DF2AFF036BF07BCA87B784A934C51256A0556513L3GFI) от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления";

[Закона](consultantplus://offline/ref=6E8BEF0D63EDAE79ABC12946A763F411006A09E706395F385C8071A25462FA2C9FC8B6D8ED68D6125CA057660F3F8B38L5G9I) Курской области от 28.12.2007 N 132-ЗКО "О наделении органов местного самоуправления Курской области отдельными государственными полномочиями Курской области по организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг";

[Устава](consultantplus://offline/ref=6E8BEF0D63EDAE79ABC12946A763F411006A09E7063C52395D8071A25462FA2C9FC8B6D8ED68D6125CA057660F3F8B38L5G9I) города Курска (в ред. от 27.03.2018);

[постановления](consultantplus://offline/ref=6E8BEF0D63EDAE79ABC12946A763F411006A09E7063A533E5A8071A25462FA2C9FC8B6D8ED68D6125CA057660F3F8B38L5G9I) Администрации города Курска от 17.09.2013 N 3202 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Курска" (в ред. от 08.08.2018 N 1794);

[распоряжение](consultantplus://offline/ref=6E8BEF0D63EDAE79ABC12946A763F411006A09E70B3A5F3A5F8071A25462FA2C9FC8B6D8ED68D6125CA057660F3F8B38L5G9I) Администрации города Курска от 13.08.2013 N 222-ра "Об утверждении перечня муниципальных программ города Курска".

Достижение указанных целей планируется осуществить путем решения следующих задач:

организации предоставления коммунальных услуг и функционирования объектов коммунального назначения и коммунальной инженерной инфраструктуры;

повышения уровня благоустройства городских территорий и создания условий для содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;

улучшения состояния муниципального жилищного фонда;

осуществления полномочий органа местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

обеспечения информационной открытости в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

снижения негативных воздействий на человека и окружающую природную среду;

сохранения и развития зеленого фонда города;

повышения уровня экологического образования и просвещения населения города Курска;

осуществления полномочий органа местного самоуправления в сфере охраны окружающей среды.

Срок реализации Программы рассчитан на шесть лет, начиная с 2019 года.

3. Мероприятия Программы

Для комфортного проживания граждан и сохранения благоприятной окружающей среды на территории города планируется осуществление комплекса мероприятий в сфере жилищного и коммунального хозяйства и в сфере экологии и охраны окружающей среды города Курска.

Для создания привлекательного облика города, обеспечения безопасности граждан и движения транспорта будут проводиться работы по капитальному ремонту, ремонту и техническому обслуживанию сетей уличного освещения, демонтажу и монтажу праздничной иллюминации, работы по капремонту, ремонту, трансформаторных подстанций, а также осуществляться оплата электроэнергии, потребляемой установками уличного освещения.

Для обеспечения стабильной, безаварийной работы транспорта и поддержания санитарного состояния дорог и тротуаров планируется проведение работ по: капитальному, текущему, ямочному ремонту дорог, уборке дорог и тротуаров, газонов вдоль дорог. Также будут проводиться работы по ремонту и содержанию насосных станций, систем ливневой канализации, ремонту инженерных сооружений: пешеходных лестниц, мостов, подземных переходов и иных инженерных сооружений, обеспечивающих безопасность проживания граждан на территории города Курска, а также работы по ремонту и изготовлению малых архитектурных форм.

Для предотвращения вредного воздействия отходов жизнедеятельности на здоровье населения и окружающую среду в рамках Программы продолжится работа по обеспечению функционирования туалетов в парках города. Также планируется проведение работ благоустройству кладбищ (ремонт дорожек, снос деревьев, организация контейнерных площадок) и содержанию кладбищ и мемориального комплекса "Курская Дуга".

В целях безопасного проживания граждан города запланированы мероприятия по отлову и содержанию бездомных животных в специализированных пунктах.

Для поддержания санитарного состояния пляжей в период купального сезона предусмотрено проведение благоустройства и содержание 6 пляжей города. Это пляжи: у спасательной станции N 1 в парке им. 50 лет ВЛКСМ, у переходного моста в парке им. 50 лет ВЛКСМ, у стадиона "Локомотив", по ул. Олимпийской, в районе завода "Элеватормельмаш", по ул. Гагарина (Ермошкино озеро).

Мероприятиями по снижению уровня подтопления будут охвачены территории в районе улиц Лучистой, Прилужной, Арматурной, Утренней, Бочаровской, Малиновой, Кислинской, Литовской, Луговой, Чайковского, Интернациональной, Гунатовской, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й Даньшинских переулков, пер. Жуковского и др. Планируется проведение работ по расчистке водоотводных канав от сорной растительности, ила и грязи.

Для получения достоверной информации об уровне загрязненности внутригородских водоемов, а также повышения эффективности охраны и использования водных ресурсов планируется продолжить наблюдение за состоянием окружающей среды на территории города в местах их расположения. Ежегодно планируется выполнять лабораторные исследования воды на 5 водоемах: родник в районе Боевой Дачи; родник в районе Моквы, Ермошкино озера, водоемов в районе ул. 1-й Стрелецкой.

Для сохранения водных объектов, поддержания их экологического состояния предусмотрено проведение благоустройства прибрежных зон и расчистки от мусора, сухостойных, поваленных деревьев берегов рек Тускари, Сейма, Кура, протоки Кривца, родников в районе Боевой Дачи и других водоемов.

Для предотвращения вредного воздействия отходов жизнедеятельности на здоровье населения и окружающую среду, повышения качества обращения с отходами будет принято участие в организации комплекса мер по очистке городской территории от захламления твердыми коммунальными отходами (ТКО), в т.ч. при ликвидации несанкционированных свалок.

Улучшению озеленения территории города будет способствовать ежегодное выполнение работ, включающих в себя санитарную рубку (снос) старовозрастных и аварийных деревьев, формирование крон, обрезку, посадку деревьев и кустарников, создание и восстановление газонов и цветников.

Планируется осуществлять снос и удаление старовозрастных, фаутных, малоценных, аварийных насаждений по магистралям города, в первую очередь на объектах, имеющих социальную значимость, вдоль проезжей части по направлениям движения общественного транспорта, а также в местах отдыха горожан в скверах, парках и др.

Для поддержания здоровья растений, создания долговечной кроны и сохранения биоразнообразия, а также для удаления усыхающих вершин и концов побегов будет проводиться обрезка деревьев, а также обрезка потенциально опасных деревьев, произрастающих на детских площадках, у тротуаров, у входов в учреждения. Будет производиться посадка молодых декоративных пород деревьев как традиционных, так и еще необычных для нашего города, но прекрасно адаптированных для природно-климатической зоны нашего региона. Это липа крупнолистная, каштан конский, рябина, боярышник, а также можжевельники разных видов, сосны, пихты, туи и др. древесно-кустарниковые растения. Все это не только внесет разнообразие в породный состав насаждений города Курска, но и сделает более устойчивой защиту экологической среды от негативного воздействия предприятий и автотранспорта, повысит качество воздушной среды, а также, несомненно, украсит город в любое время года.

Ежегодно на территории городских улиц, парков, скверов будет создаваться цветочное оформление за счет высадки более 450 тысяч однолетних цветочных культур, в том числе с использованием топиарных форм и новых цветочных композиций из петунии, маритимы, тагетеса, седумов и др. Будут проводиться работы по уходу за зелеными насаждениями на территории города, включая декоративную стрижку живых изгородей, очистку газонов и цветников от мусора, удаление поросли кустарника.

В целях расширения и улучшения зон отдыха граждан планируется продолжить работу, связанную с благоустройством и содержанием парков, скверов, мемориала Памяти павших в годы Великой Отечественной Войны, других памятных мест и зон отдыха на общей площади более 65 га.

Планируется провести инвентаризацию зеленых насаждений на объектах существующих зеленых зон для получения достоверных сведений по оценке состояния обследуемых зеленых насаждений и определения необходимых работ по их обновлению.

Продолжится выполнение всего комплекса мероприятий по ведению лесного хозяйства, включающих в себя:

1) Использование лесов, а именно проведение работ по лесоустройству, разработке (корректировке) лесохозяйственного регламента.

2) Охрану лесов, в том числе:

охрану лесов от пожаров, а именно проведение профилактических мероприятий по устройству и уходу за минерализованными полосами; обустройству противопожарных лесных дорог и разрывов, благоустройству подъездов к водным источникам для пожарной техники, изготовлению, ремонту, установке аншлагов противопожарной тематики, шлагбаумов и т.д.;

охрану лесов от загрязнения и иного негативного воздействия, а именно проведение работ по уборке захламленности от бытового мусора и т.д.

3) Защиту лесов, а именно проведение лесопатологического обследования; выявление вредных организмов и болезней леса, их локализация и ликвидация, в том числе путем проведения на территории лесных участков санитарных рубок, рубок аварийных деревьев и очистки от захламленности, зависших деревьев, валежника.

4) Воспроизводство лесов, а именно проведение работ по: лесовосстановлению (естественному, искусственному или комбинированному восстановлению лесов); лесоразведению (созданию защитных лесов); уходу за лесами (рубке части деревьев, кустарников и иных мероприятий).

Планируется продолжить работу по повышению общественного сознания и экологической культуры населения путем организации экологических конкурсов (по 2 ежегодно) и выставок, проведения мероприятий, посвященных Дням защиты от экологической опасности, Всемирному дню охраны окружающей среды, размещения материалов природоохранной направленности в СМИ по вопросам охраны окружающей среды, экологической безопасности, а также сохранения городских лесов, обеспечения выпуска на экологическую тему плакатов, календарей, буклетов, демонстрации телевизионных роликов, изготовления и установки в зонах отдыха, скверах предупреждающих знаков и аншлагов об ответственности граждан.

Для школьников в течение 2019 - 2024 годов в общеобразовательных учреждениях города Курска будет реализован комплекс следующих мероприятий:

тематические классные часы, беседы, экологические уроки. Будут проведены "круглые столы" и конференции, конкурсы экологических проектов, т.к. эти формы работы подразумевают активное включение обучающихся в обсуждение заявленных тем;

конкурсы плакатов, экологических знаков, презентации, викторины, развлекательные и познавательные программы, выставки рисунков и фотографий, посвященных Всемирному дню водных ресурсов, Всемирному Дню Земли, международному Дню здоровья, Дню птиц, Всемирному дню экологических знаний;

проведение экологических соревнований и эстафет;

организация и проведение субботников по уборке и благоустройству пришкольных территорий.

В отчетный период участниками данных мероприятий станут более 150 тыс. человек.

В целях улучшения жилищных условий населения в соответствии с Программой будут проводиться работы по ремонту жилищного фонда, его обследование и инвентаризация. На основании полученных заключений о непригодности жилфонда для проживания будет проводиться снос аварийных домов. Для проведения капитального ремонта общедомового имущества Программой предусмотрены взносы на капремонт за муниципальный жилой и нежилой фонд.

Будет продолжена работа по осуществлению муниципального дорожного контроля и муниципального жилищного контроля. Перечень предусматриваемых мероприятий, содержащий информацию о сроках реализации, необходимых финансовых ресурсах из предполагаемых источников финансирования, органах, ответственных за реализацию, ожидаемых результатах от реализации мероприятий приведен в [приложении 1](#P349) к Программе.

создание/реконструкция элементов благоустройства - мест (площадок) накопления ТКО на муниципальных земельных участках, в том числе на земельных участках, в отношении которых государственная собственность не разграничена;

приобретение контейнеров для сбора ТКО, в том числе для раздельного накопления ТКО на контейнерных площадках, размещенных на муниципальных земельных участках, в том числе на земельных участках, в отношении которых государственная собственность не разграничена;

организация работ по корректировке результатов инвентаризации существующих зеленых насаждений на территории объектов озеленения общего пользования.

4. Финансовое обеспечение Программы

Источником финансирования программных мероприятий являются средства бюджета города Курска и областного бюджета.

Объемы финансирования мероприятий ежегодно уточняются в установленном порядке при формировании бюджета города Курска на очередной финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования, необходимый для реализации программных мероприятий за весь период реализации Программы, составит 4011723,0 тыс. руб. по всем источникам финансирования, в том числе:

бюджет города Курска - 2622747,1 тыс. руб.;

областной бюджет - 214207,7 тыс. руб.;

федеральный бюджет - 303254,4 тыс. руб.;

прочие источники - 871513,8 тыс. руб.

Финансирование переданных государственных полномочий по приему, проверке документов, расчету и перерасчету субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, а также приему, проверке документов, расчету и перерасчету компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений и коммунальных услуг из средств областного бюджета осуществляется в рамках государственной [программы](consultantplus://offline/ref=6E8BEF0D63EDAE79ABC12946A763F411006A09E7063754325B8071A25462FA2C9FC8B6CAED30DA1156BF56661A69DA7E0EE529450F6CFE316D4CD0L1G8I) Курской области "Социальная поддержка граждан в Курской области" на 2014 - 2020 годы.

Финансирование программных мероприятий осуществляется через главных распорядителей бюджетных средств, ответственных за реализацию программных мероприятий.

Распределение объема финансирования мероприятий в разрезе источников, годов реализации и главных распорядителей бюджетных средств представлено в [приложении 2](#P2039).

5. Механизм реализации Программы, мониторинг и контроль

за ходом ее реализации

Заказчиком Программы является комитет городского хозяйства города Курска, который обеспечивает реализацию муниципальной программы, осуществляет работу по координации деятельности исполнителей мероприятий Программы, выполняет функцию исполнителя в части своих полномочий, уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, состав исполнителей с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств, осуществляет контроль за ходом реализации Программы, осуществляет мониторинг реализации программы, запрашивает у исполнителей мероприятий Программы информацию, необходимую для проведения ежеквартального мониторинга и подготовки годового отчета, подготавливает отчеты о ходе реализации Программы и проводит оценку эффективности реализации Программы за отчетный год и весь период реализации, разрабатывает необходимые для реализации программы проекты правовых актов, обеспечивает регистрацию Программы и внесение отчетных данных о реализации Программы в ГАС "Управление", отвечает за реализацию и конечные результаты Программы.

Исполнители Программы - органы, ответственные за реализацию мероприятий Программы: комитет жилищно-коммунального хозяйства города Курска, комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска, МКУ "Городская инспекция по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству", МКУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Курска", комитет экологической безопасности и природопользования города Курска, управление муниципального контроля города Курска, комитет городского хозяйства города Курска:

направляют финансовые средства на выполнение мероприятий Программы;

осуществляют контроль за исполнением и несут ответственность за реализацию запланированных мероприятий;

обеспечивают подготовку и представление предложений по финансированию мероприятий Программы в очередном финансовом году и плановом периоде в комитет финансов города Курска и комитет городского хозяйства города Курска как заказчику Программы;

представляют заказчику Программы отчеты об исполнении мероприятий Программы до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, несут ответственность за достоверность сведений, включенных в отчеты.

Заказчик по результатам проведения ежеквартального мониторинга выполнения мероприятий и целевых показателей Программы подготавливает отчет о ходе реализации Программы за первые три квартала года нарастающим итогом и предоставляет курирующему заместителю главы Администрации города Курска до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Мониторинг осуществляется в целях выявления отклонений хода реализации Программы от запланированных параметров и своевременного принятия соответствующих мер.

Реализация программных мероприятий осуществляется на основании муниципальных контрактов, заключаемых в соответствии с нормами, установленными Гражданским [кодексом](consultantplus://offline/ref=6E8BEF0D63EDAE79ABC1374BB10FAE1D04695EEB0B375D6D04DF2AFF036BF07BCA87B784A934C51256A0556513L3GFI) Российской Федерации, действующим законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Основные разработчики Программы утверждают правовыми актами соответствующих отраслевых органов Администрации города Курска методики расчета целевых показателей по реализации муниципальной программы.

6. Ожидаемые результаты реализации Программы

Мероприятия Программы направлены на создание привлекательного облика города, улучшение экологически безопасного уровня окружающей природной среды, охрану природы и сохранение природных ресурсов города, повышение надежности коммунальных инженерных систем, снижение аварийности на дорогах в результате проведения мероприятий по ремонту и содержанию проезжей части дорог, улучшению жилищных условий граждан.

По итогам Программы будут достигнуты следующие целевые показатели:

улучшение освещенности улиц города за счет увеличения протяженности отремонтированных сетей уличного освещения на 24000 п. м;

ввод в эксплуатацию 6 объектов, не завершенных строительством;

улучшение состояния полотна автомобильных дорог и тротуаров в городе на площади 46 тыс. кв. м в результате ремонта автомобильных дорог, тротуаров, капитального ремонта тротуаров;

создание удобства для граждан в ожидании транспорта в результате установки 10 остановочных павильонов;

реализация 3 малых проектов в сфере благоустройства территории муниципального образования "Город Курск";

улучшение транспортной безопасности и внешнего вида 2505610,8 кв. м автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате проведения мероприятий по их содержанию;

повышение комфортности проживания граждан за счет проведения капитального ремонта 65 квартир муниципального жилого фонда;

ликвидация 29 аварийных жилых домов;

проведение 24 плановых проверок;

повышение информированности населения о деятельности органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства за счет 18 публикаций на официальном сайте Администрации города Курска;

снижение захламления территории, находящейся в муниципальной собственности, на 4 тыс. м куб.;

увеличение площади содержания благоустроенных территорий общего пользования, приходящихся на 1 жителя города Курска, с 1,28 кв. м в 2018 году до 2,5 кв. м в 2024 году;

повышение личного вклада граждан в создание эстетически привлекательных и экологически здоровых мест на территории города за счет проведения экологических конкурсов в количестве 12 шт.;

сохранения уровня исполнения полномочий - 100%.

[Перечень](#P2271) показателей для проведения оценки эффективности реализации Программы приведен в приложении 3 к настоящей Программе.

По итогам реализации Программы за отчетный год или весь период реализации комитет городского хозяйства города Курска направляет годовой отчет о реализации Программы и результаты оценки эффективности реализации Программы в соответствии с установленными формами и [методикой](#P2470), приведенной в приложении 4 к настоящей Программе, согласованные курирующим заместителем главы Администрации города Курска, в комитет экономики, труда и занятости Администрации города Курска до 1 апреля года, следующего за отчетным.

В случае признания реализации Программы со средним или низким уровнем эффективности заместитель главы Администрации города Курска, курирующий вопросы, предлагаемые к решению муниципальной программой, подготавливает предложения о принятии мер, направленных на повышение эффективности реализации программы, либо о досрочном прекращении реализации программы и направляет их Главе города Курска в установленном порядке.

Приложение 1

к муниципальной программе

"Организация предоставления

населению жилищно-коммунальных

услуг, благоустройство и охрана

окружающей среды в городе Курске

на 2019 - 2024 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОРГАНИЗАЦИЯ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ,

БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ГОРОДЕ КУРСКЕ

НА 2019 - 2024 ГОДЫ"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Сумма расходов, всего, тыс. руб. | в том числе по годам | | | | | | Срок реализации | Ответственные за реализацию мероприятий | Ожидаемый результат (значения показателей за весь период реализации, в том числе по годам) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель N 1. Повышение устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунальной сферы и благоустройства города Курска | | | | | | | | | | | | |
| Задача N 1. Организация предоставления коммунальных услуг и функционирование объектов коммунального назначения и коммунальной инженерной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Обеспечение города уличным освещением | бюджет города | 869964,0 | 74280,3 | 147853,9 | 189796,4 | 152677,8 | 152677,8 | 152677,8 | 2019 - 2024 гг. | комитет ЖКХ города Курска | Освещенность улиц |
| 1.1.2 | Проведение капитального ремонта, ремонта, технического обслуживания сетей уличного освещения, иллюминация и прочие работы по уличному освещению | бюджет города | 113783,6 | 15078,0 | 17049,2 | 57087,60 | 8189,60 | 8189,60 | 8189,60 | 2019 - 2024 гг. | Протяженность отремонтированных сетей уличного освещения 24000 п. м, в т.ч. в 2019 - 2024 гг. - по 4000 п. м ежегодно |
| 1.1.3 | Обеспечение ввода в эксплуатацию объектов, не завершенных строительством | бюджет города | 1200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 2019 - 2024 гг. | комитет ЖКХ города Курска | Ввод в эксплуатацию 6 не завершенных строительством объектов, в т.ч. 2019 - 2024 гг. - по 1 объекту ежегодно |
| 1.1.4 | Актуализация схем коммунального комплекса города | бюджет города | 36549,8 | 0,0 | 5100,0 | 4299,8 | 9050,0 | 9050,0 | 9050,0 | 2020 - 2021 гг. | комитет ЖКХ города Курска | Приведение схем коммунального комплекса города в соответствие с корректурой генерального плана города Курска |
| 1.1.5 | Обеспечение реализации мероприятий по модернизации системы теплоснабжения в рамках коцессионного соглашения | всего, в т.ч.: | 1284849,4 |  |  | 293639,9 | 342918,1 | 376992,8 | 271298,6 | 2021 - 2024 гг. | комитет ЖКХ города Курска | Увеличение надежности функционирования системы теплоснабжения города Курска |
| бюджет города | 21435,6 |  |  | 16035,6 | 2700,0 | 2700,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 91900,0 |  |  | 30512,1 | 30654,8 | 30733,1 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 300000,0 |  |  | 99636,3 | 100064,5 | 100299,2 | 0,0 |
| прочие источники | 871513,8 |  |  | 147455,9 | 209498,8 | 243260,5 | 271298,6 |
| Итого задача N 1 | | | 2306346,8 | 89558,4 | 170203,0 | 545023,7 | 513035,5 | 547110,2 | 441416,0 |  |  |  |
| Задача N 2. Повышение уровня благоустройства городских территорий и создание условий для содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Содержание дорог и тротуаров (уборка) | всего | 308733,5 | 298070,8 | 10662,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Обеспечение чистоты и надлежащего санитарного состояния на дорогах и тротуарах площадью 3338 тыс. м2 в 2019 г. |
| бюджет города | 297078,4 | 286415,7 | 10662,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2019 - 2020 гг. | комитет ЖКХ города Курска |
| областной бюджет | 11655,1 | 11655,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2019 г. |
| 1.2.2 | Проведение ямочного, текущего ремонта дорог, тротуаров, капитального ремонта тротуаров | всего | 38943,6 | 38846,9 | 96,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | комитет ЖКХ города Курска | Улучшение состояния 46 тыс. м2 дорожного полотна автомобильных дорог и тротуаров в городе, в т.ч. 2019 - 46 тыс. м2 |
| бюджет города | 33736,0 | 33639,4 | 96,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2019 - 2020 гг. |
| областной бюджет | 5207,5 | 5207,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2019 г. |
| 1.2.3 | Проведение ремонта, помывки, покраски ограждений | бюджет города | 5043,2 | 5043,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2019 г. | комитет ЖКХ города Курска | Поддержание в надлежащем состоянии дорожных ограждений 14576 м2 ограждений в 2019 г. |
| 1.2.4 | Покос и уборка газонов вдоль дорог и тротуаров | всего | 27844,9 | 27844,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2019 г. | комитет ЖКХ города Курска | Обеспечение чистоты на газонах вдоль дорог в городе 2147,6 тыс. м2 в 2019 г. |
| бюджет города | 19088,4 | 19088,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2019 г. |
| областной бюджет | 8756,4 | 8756,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2019 г. |
| 1.2.5 | Выполнение капремонта с изготовлением ПСД, ремонта, содержания инженерных сооружений - всего, в том числе: | всего | 33307,4 | 24028,0 | 6248,1 | 3031,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | комитет ЖКХ города Курска | Обеспечение функционирования инженерных сооружений |
| бюджет города | 24276,5 | 14997,1 | 6248,1 | 3031,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2019 - 2024 гг. |
| областной бюджет | 9031,0 | 9031,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2019 г. |
| бюджет города | 19124,4 | 0,0 | 2000,0 | 7124,4 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 2021 - 2024 гг. | комитет городского хозяйства города Курска |
|  | ремонта колодцев и ливнеприемников |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 - 2020 гг. | комитет ЖКХ города Курска | Приведение 190 шт. колодцев и ливнеприемников в нормативное состояние, а также дорог в местах расположения колодцев и ливнеприемников, в 2019 - 2020 гг. |
| капремонта, ремонта, очистки и промывки ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 г. | комитет ЖКХ города Курска | Обеспечение пропускной способности дождевых и талых вод на ливневой канализации, в т.ч. 2019 г. - 5064 п. м |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 - 2024 гг. | комитет городского хозяйства города Курска | Обеспечение пропускной способности дождевых и талых вод на ливневой канализации 60450 м п., в т.ч. 2020 г. - 450 п. м, в 2021 - 2024 гг. - по 15000 м п. ежегодно |
| ремонта пешеходных лестниц |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 г. | комитет ЖКХ города Курска | Улучшение внешнего вида, в 2019 г. 7 лестниц |
| ремонта подпорных стен |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 г. | комитет ЖКХ города Курска | Улучшение внешнего вида и устранение неисправностей 1 стены |
| обследования, капремонта, ремонта путепроводов |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 г. | комитет ЖКХ города Курска | Обеспечение безопасности при эксплуатации 1 путепровода |
| капремонт, ремонт, содержание фонтанов и прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 г., 2021 - 2024 гг. | комитет ЖКХ города Курска | Обеспечение функционирования фонтанов, в т.ч. 2019 г. - 2 фонтана, 2021 - 2024 гг. - ежегодно 3 фонтана |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 г. | комитет городского хозяйства города Курска | Обеспечение функционирования фонтанов, в 2020 г. - 3 шт. |
| капремонта, ремонта подземных, надземных пешеходных переходов |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 г. | комитет ЖКХ города Курска | Улучшение внешнего вида 1 надземного перехода в 2019 г. |
| капремонта, ремонта сооружений защиты от подтоплений |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 г. | комитет ЖКХ города Курска | Обеспечение безопасности и улучшения качества стока ливневых вод 1 сооружения защиты от подтопления |
| 1.2.6 | Содержание, ремонт насосных станций ливневых вод | бюджет города | 20689,4 | 2348,1 | 3623,5 | 3317,8 | 3800,0 | 3800,0 | 3800,0 | 2019 - 2024 гг. | комитет ЖКХ города Курска | Функционирования двух насосных станций ливневых вод: 2019 - 2020 гг. - 2 насосных станции; 2021 - 2024 гг. - 4 насосных станции |
| 1.2.7 | Проведение прочих мероприятий по благоустройству - всего, в том числе: | бюджет города | 5242,1 | 5004,2 | 237,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2019 - 2020 гг. | комитет ЖКХ города Курска | Ограничение возможности перехода улиц в неустановленных местах. Создание удобств для граждан в ожидании транспорта и отдыха |
| 4781,8 | 0,0 | 137,0 | 1754,8 | 880,0 | 1510,0 | 500,0 | 2020 - 2024 гг. | комитет городского хозяйства города Курска |
|  | устройство, замена, ремонт дорожных ограждений |  |  |  |  |  |  |  | 2019 - 2020 гг. | комитет ЖКХ города Курска | Ограничение возможности перехода улиц в неустановленных местах протяженностью п. м дорожных ограждений, в т.ч. в 2019 г. - 717 п. м, 2020 гг. - 46 п. м |
| установка остановочных павильонов |  |  |  |  |  |  |  | 2019 г. | комитет ЖКХ города Курска | Создание удобств для граждан в ожидании транспорта в результате установки 10 остановочных павильонов |
| ремонт остановочных павильонов |  |  |  |  |  |  |  | 2019 г. | комитет ЖКХ города Курска | Улучшение внешнего вида 14 павильонов |
| ремонт скамеек |  |  |  |  |  |  |  | 2019 г. | комитет ЖКХ города Курска | Улучшение внешнего вида 10 скамеек |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 - 2024 гг. | комитет городского хозяйства города Курска | Улучшение внешнего вида 70 скамеек ежегодно |
| установка скамеек |  |  |  |  |  |  |  | 2019 г. | комитет ЖКХ города Курска | Создание удобств для граждан в результате установки 3 скамеек |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 - 2024 гг. | комитет городского хозяйства города Курска | Создание удобств для граждан в результате установки 150 скамеек, ежегодно по 30 шт. |
| установка, ремонт урн и др. |  |  |  |  |  |  |  | 2019 г. | комитет ЖКХ города Курска | Улучшение внешнего вида 40 урн |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 - 2024 гг. | комитет городского хозяйства города Курска | Улучшение внешнего вида 150 урн ежегодно |
| Приобретение, установка (монтаж), ремонт, замена, обслуживание (содержание), демонтаж и доставка на место хранения элементов благоустройства на территории города Курска |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 - 2024 гг. | комитет городского хозяйства города Курска | Улучшение внешнего вида объектов благоустройства на территории города Курска (освещение) 5 объектов, в 2020 г. - 1 шт., 2021 - 2024 гг. - по 1 объекту ежегодно, в том числе новогодние светодиодные фигуры |
| 1.2.8 | Проведение работ по защите населения и территории города Курска от подтопления | бюджет города | 3636,1 | 3636,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2019 г. | комитет ЖКХ города Курска | Снижение риска подтоплений частных домовладений, находящихся вблизи рек в городе Курске |
| 236,0 | 236,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2019 г. | комитет экологической безопасности и природопользования г. Курска |
| 12453,4 | 0,0 | 153,4 | 4000,0 | 0,0 | 8000,0 | 300,0 | 2020 - 2024 гг. | комитет городского хозяйства города Курска |
| 1.2.9 | Подготовка пляжей в городе к купальному сезону и их содержание | бюджет города | 2701,4 | 2701,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2019 - 2020 гг. | комитет ЖКХ города Курска | Функционирование в течение купального сезона 6 пляжей в г. Курске |
| 12759,8 | 0,0 | 3503,6 | 3493,5 | 0,0 | 2262,7 | 3500,0 | 2020 - 2024 гг. | комитет городского хозяйства города Курска |
| 1.2.10 | Отлов и содержание в пункте передержки бездомных животных | областной бюджет (субвенция) | 8116,0 | 7818,6 | 297,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2019 - 2020 гг. | комитет ЖКХ города Курска | Улучшение санитарно-эпидемиологической ситуации путем вакцинации и стерилизации животных без владельцев 590 голов |
| 38230,5 | 0,0 | 8006,5 | 11316,2 | 6302,6 | 6302,6 | 6302,6 | 2020 - 2024 гг. | комитет городского хозяйства города Курска | Улучшение санитарно-эпидемиологической ситуации путем вакцинации и стерилизации животных без владельцев, ежегодно по 590 голов |
| 1.2.11 | Ремонт и содержание общественных туалетов в городе | бюджет города | 1255,7 | 1255,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2019 г. | комитет ЖКХ города Курска | Функционирование трех общественных туалетов в парках города |
| 12313,4 | 0,0 | 3500,0 | 2813,4 | 2000,0 | 4000,0 | 0,0 | 2020 г. | комитет городского хозяйства города Курска |
| 1.2.12 | Уборка и содержание кладбищ | бюджет города | 6865,0 | 5192,1 | 1672,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2019 - 2020 гг. | комитет ЖКХ города Курска | Поддержание санитарного состояния и порядка на 9 кладбищах |
| 27589,9 | 0,0 | 6559,2 | 14030,7 | 2000,0 | 5000,0 | 0,0 | 2020 - 2024 гг. | комитет городского хозяйства города Курска |
| 1.2.13 | Проведение благоустройства кладбищ | бюджет города | 4087,3 | 2402,5 | 1684,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2019 - 2020 гг. | комитет ЖКХ города Курска | Улучшение внешнего вида территорий 2 кладбищ ежегодно |
| 3148,5 | 0,0 | 0,0 | 2930,0 | 218,5 | 0,0 | 0,0 | 2021 - 2024 гг. | комитет городского хозяйства города Курска |
| 1.2.14 | Содержание мемориального комплекса "Курская Дуга" | бюджет города | 5996,5 | 5497,9 | 498,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2019 - 2020 гг. | комитет ЖКХ города Курска | Обеспечение надлежащего санитарного состояния мемориального комплекса "Курская Дуга" |
| 1.2.15 | Обеспечение функционирования "Вечного огня" (оплата газа и его транспортировки) | бюджет города | 3346,3 | 762,5 | 63,9 | 148,1 | 790,6 | 790,6 | 790,6 | 2019 - 2024 гг. | комитет ЖКХ города Курска | Функционирование объектов "Вечного огня" в 2019 - 2020 гг. - 4 объекта ежегодно, 2021 - 2024 гг. - 3 объекта ежегодно |
| 1.2.16 | Реализация малого проекта в сфере благоустройства территории муниципального образования "Город Курск" | Всего | 10069,1 | 10069,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2019 - 2020 гг. | комитет ЖКХ города Курска | Реализация 2 проектов |
| бюджет города | 110,1 | 110,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (субсидия) | 9959,0 | 9959,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 14808,8 | 0,0 | 5405,9 | 0,0 | 2570,2 | 6832,7 | 0,0 | 2020 г. | комитет городского хозяйства города Курска | Реализация 1 проекта |
| бюджет города | 9457,5 | 0,0 | 54,6 | 0,0 | 2570,2 | 6832,7 | 0,0 |
| областной бюджет (субсидия) | 5405,9 | 0,0 | 5405,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.17 | Создание/реконструкция элементов благоустройства - мест (площадок) накопления ТКО на муниципальных земельных участках, в том числе на земельных участках, в отношении которых государственная собственность не разграничена | бюджет города | 19374,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6458,0 | 6458,0 | 6458,0 | 2022 - 2024 гг. | комитет городского хозяйства города Курска | Создание/реконструкция 30 мест (площадок) накопления ТКО ежегодно |
| 1.2.18 | Приобретение контейнеров для сбора ТКО, в том числе для раздельного накопления ТКО на контейнерных площадках, размещенных на муниципальных земельных участках, в том числе на земельных участках, в отношении которых государственная собственность не разграничена | Всего | 8135,8 | 0,0 | 0,0 | 3635,8 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 2022 - 2024 гг. | комитет городского хозяйства города Курска | Закупка 100 штук ежегодно |
| бюджет города | 4815,0 | 0,0 | 0,0 | 315,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
| областной бюджет | 66,4 |  |  | 66,4 |  |  |  |
| федеральный бюджет | 3254,4 |  |  | 3254,4 |  |  |  |
| Итого задача N 2 | | | 658888,2 | 440757,9 | 54406,6 | 57596,0 | 26519,8 | 56456,6 | 23151,2 |  |  | |
| Задача N 3. Улучшение состояния муниципального жилищного фонда | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Организация капитального ремонта, ремонта муниципального жилищного фонда и разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту муниципальных жилых домов - всего, в том числе: | бюджет города | 24711,7 | 4173,6 | 2361,1 | 8175,6 | 3333,8 | 3333,8 | 3333,8 | 2019 - 2024 гг. | комитет ЖКХ города Курска | Повышение комфортности проживания граждан, увеличение срока эксплуатации жилищного фонда |
|  | квартир |  |  |  |  |  |  |  | 2019 - 2024 гг. | Улучшение жилищных условий граждан в 65 квартирах, в 2019 г. - 18 ед., в 2020 г. - 10 ед., в 2021 г. - 7 ед., в 2022 - 2024 гг. - по 10 ед. ежегодно |
| разработка ПСД |  |  |  |  |  |  |  | 2019 - 2020 гг., 2022 - 2024 гг. | Обеспечение проведения ремонтных работ в результате изготовления 50 комплектов проектно-сметной документации, 2019 - 2020 гг. - ежегодно по 10 комплектов, 2022 - 2024 гг. - ежегодно по 10 комплектов |
| 1.3.2 | Организация проведения экспертизы, обследования с последующим получением заключений о техническом состоянии строительных конструкций и тех. паспортов, инвентаризация муниципального жилищного фонда | бюджет города | 3327,4 | 1718,2 | 679,4 | 329,8 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 2019 - 2024 гг. | комитет ЖКХ города Курска | Получение информации о состоянии 160 объектов жилищного фонда, в т.ч. в 2019 г. - 136 ед., 2020 г. - 5 ед., 2021 г. - 4 ед., 2022 - 2024 гг. - по 5 ед. ежегодно |
| 1.3.3 | Снос аварийных жилых домов и изготовление ПСД на снос | бюджет города | 4796,8 | 4796,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2019 г. | комитет ЖКХ города Курска | Ликвидация 2 аварийных домов |
| 968,6 | 0,0 | 174,6 | 794,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2020 - 2024 гг. | комитет городского хозяйства города Курска | Ликвидация 27 аварийных домов, в т.ч.: в 2020 г. - 7 шт., в 2021 - 2024 гг. - по 5 домов ежегодно |
| 1.3.4 | Содержание помещений, оплата за коммунальные и жилищные услуги по муниципальному жилищному фонду | бюджет города | 3530,0 | 850,0 | 128,7 | 75,7 | 825,2 | 825,2 | 825,2 | 2019 - 2024 гг. | комитет ЖКХ города Курска | Площадь оплачиваемых помещений в 2019 - 2020 гг. - по 500 м2 ежегодно: в 2021 - 2024 - по 233,2 м2 ежегодно |
| 1.3.5 | Осуществление взносов на капитальный ремонт по муниципальному жилищному фонду | бюджет города | 115860,8 | 16999,1 | 19762,8 | 17295,4 | 20601,2 | 20601,2 | 20601,2 | 2019 - 2024 гг. | комитет ЖКХ города Курска | Оплата взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилищный фонд |
| 1.3.6 | Осуществление взносов на капитальный ремонт по муниципальному нежилому фонду | бюджет города | 8080,7 | 1179,3 | 1744,4 | 1385,7 | 1257,1 | 1257,1 | 1257,1 | 2019 - 2024 гг. | комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска | Оплата взносов на капитальный ремонт за муниципальный нежилой фонд |
| Итого задача N 3 | | | 161276,1 | 29716,9 | 24851,0 | 28056,2 | 26217,3 | 26217,3 | 26217,3 |  |  | |
| Задача N 4. Осуществление полномочий органа местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Организация работ по выполнению полномочий для решения вопросов местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства | всего в т.ч. | 89243,4 | 21093,3 | 18312,4 | 20102,9 | 16751,2 | 6491,8 | 6491,8 | 2019 - 2024 гг. | комитет ЖКХ города Курска | Уровень выполнения полномочий - 100% |
| бюджет города | 89070,2 | 20945,3 | 18287,2 | 20102,9 | 16751,2 | 6491,8 | 6491,8 |
| областной бюджет | 173,2 | 148,0 | 25,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.2 | Осуществление налоговых платежей по налогам на имущество и землю | бюджет города | 5594,4 | 4871,0 | 260,6 | 231,4 | 231,4 | 0,0 | 0,0 | 2019 - 2024 гг. | комитет ЖКХ города Курска | Отсутствие задолженности по налогам |
| 1.4.3 | Выполнение функций по контролю за выполнением работ на объектах коммунального хозяйства, жилищного фонда и благоустройства города, составление и проверка смет, рассмотрение жалоб, контроль за использованием и сохранностью общего имущества муниципальных жилых домов, выдача ордеров на производство земляных работ | бюджет города | 44527,5 | 44527,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2019 г. | комитет ЖКХ города Курска | Уровень выполнения полномочий - 100% |
| МКУ "Городская инспекция по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству" |
|  | 173224,54 | 0,00 | 39755,41 | 38878,80 | 38140,62 | 13349,02 | 43100,70 | 2020 - 2024 гг. | комитет городского хозяйства города Курска | Уровень выполнения полномочий - 100% |
|  | МКУ "Городская инспекция по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству" |
| 1.4.4 | Предоставление услуг по приему документов, расчету и перерасчету субсидий и компенсационных выплат по ЖКУ | Всего | 48469,7 | 48469,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2019 г. | комитет ЖКХ города Курска | Уровень выполнения полномочий - 100% |
| бюджет города | 23512,7 | 23512,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Курска" |
| областной бюджет (субвенция) | 24957,0 | 24957,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.5 | Организация и проведение на территории муниципального образования "Город Курск" проверок соблюдения юридическими лицами, индивидульными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных действующим законодательством в рамках осуществления муниципального контроля | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  | 2020 - 2024 гг. | Управление муниципального контроля города Курска | Предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации путем проведения плановых проверок, в т.ч. по годам: 2020 - 9 шт., 2021 г. - 15 шт.; 2022 - 2024 гг. - 0 ежегодно |
| 1.4.6 | Проведение поверки средств измерений | бюджет города | 49,6 | 8,7 | 9,9 | 19,5 | 11,5 | 0,0 | 0,0 | 2019 - 2024 гг. | Управление муниципального контроля города Курска | Обеспечение точности замера коммунальных ресурсов в результате ежегодной поверки средств измерения |
| 1.4.7 | Организация работ по выполнению полномочий для решения вопросов местного значения в сфере муниципального контроля | бюджет города | 63763,7 | 7347,5 | 9862,0 | 13034,1 | 12223,4 | 9390,1 | 11906,6 | 2019 - 2024 гг. | Управление муниципального контроля города Курска | Уровень выполнения полномочий - 100% |
| 1.4.8 | Организация работ по выполнению полномочий для решения вопросов местного значения в сфере благоустройства | областной бюджет | 749,67 | 0,00 | 127,67 | 155,50 | 155,50 | 155,50 | 155,50 | 2020 - 2024 гг. | комитет городского хозяйства города Курска | Уровень выполнения полномочий - 100% |
| бюджет города | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020 г. |
| Итого задача N 4 | | | 425622,55 | 126317,71 | 68328,04 | 72422,18 | 67513,60 | 29386,42 | 61654,60 |  |  | |
| Задача N 5. Обеспечение информационной открытости в сфере жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1 | Размещение информации о деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства на официальном сайте Администрации города Курска | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  | 2019 - 2024 гг. | комитет ЖКХ города Курска | Повышение информированности населения о деятельности органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства, ежегодно 3 публикации |
|  |  |  |  |  |  |  | управление информации и печати Администрации города Курска |
| 1.5.2 | Размещение информации в информационной системе ГИС ЖКХ | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  | 2019 - 2024 гг. | комитет ЖКХ города Курска | Повышение прозрачности деятельности органов власти и организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| Итого задача N 5 | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Итого по цели N 1 | | | 3552133,62 | 686350,94 | 317788,69 | 703098,08 | 633286,26 | 659170,55 | 552439,10 |  | | |
| Цель N 2. Улучшение благоприятной окружающей природной среды на территории города Курска | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Снижение негативных воздействий на человека и окружающую природную среду | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Организация наблюдения за состоянием объектов охраны окружающей природной среды на территории города | бюджет города | 97,30 | 97,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019 г. | комитет экологической безопасности и природопользования г. Курска | Определение уровня загрязненности на 5 объектах ежегодно |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020 г., 2022 - 2024 гг. | комитет городского хозяйства города Курска |
| 2.1.2 | Организация работ по расчистке и благоустройству расположенных на территории города родников, рек, водоемов и прилегающих к ним зон | бюджет города | 586,00 | 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019 г. | комитет экологической безопасности и природопользования г. Курска | Сохранение водных объектов путем расчистки береговых зон протяженностью 3,6 км, в т.ч. по 0,6 км ежегодно |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020 - 2024 гг. | комитет городского хозяйства города Курска |
| 2.1.3 | Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов (ТКО), в т.ч. при ликвидации несанкционированных свалок | бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2019 г. | комитет экологической безопасности и природопользования г. Курска | Снижение захламления территории, находящейся в муниципальной собственности, на 3 тыс. куб. м |
|  | 5129,0 | 5129,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2019 г. | комитет ЖКХ города Курска | Вывоз и утилизация мусора с городских территорий 9637,5 м3 |
|  | 6696,3 | 0,0 | 0,0 | 4528,7 | 923,8 | 621,9 | 621,9 | 2020 - 2024 гг. | комитет городского хозяйства города Курска | Снижение захламления территории, находящейся в муниципальной собственности, на 1 тыс. куб. м, в т.ч. 2020 - 2024 гг. - на 0,2 тыс. куб. м ежегодно |
| 2.1.4 | Содержание особо охраняемых территорий местного значения (Крутой лог и др.) | бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2020 - 2022 гг. | комитет городского хозяйства города Курска | Сохранение и развитие особо охраняемых природных территорий на площади 217 га |
| Итого задача N 1 | | | 12508,60 | 5812,30 | 0,00 | 4528,70 | 923,80 | 621,90 | 621,90 |  |  |  |
| Задача 2. Сохранение и развитие зеленого фонда города | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Организация работ по формированию крон, обрезке, санитарной рубке (сносу) и удалению старовозрастных, фаутных, малоценных, аварийных насаждений, корчевке пней, акарицидной обработке озелененных территорий общего пользования, покос и обработка озелененных территорий очагов распространения борщевика Сосновского, обработка древесно-кустарниковой растительности от американской белой бабочки | бюджет города | 11163,99 | 9123,60 | 2040,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019 - 2020 гг. | комитет экологической безопасности и природопользования г. Курска | Оздоровление существующих зеленых насаждений за счет:  - удаления (сноса) аварийных, больных, малоценных насаждений объемом 2,2 тыс. куб. м (1 тыс. шт.);  - обрезки деревьев 2,9 тыс. шт. |
| 32792,13 | 0,00 | 6698,93 | 5000,00 | 5000,00 | 10000,00 | 6093,20 | 2020 - 2024 гг. | комитет городского хозяйства города Курска | Оздоровление существующих зеленых насаждений за счет: удаления (сноса) аварийных, больных, малоценных насаждений объемом 10 тыс. куб. м (5 тыс. шт.), в т.ч. в 2020 - 2024 гг. - по 2 тыс. куб. м (1 тыс. шт.) ежегодно; обрезки деревьев - 3,0 тыс. шт., в 2020 - 2024 гг. - по 0,6 тыс. шт. ежегодно; корчевка пней - 650 шт., в т.ч. по годам: 2020 г. - 150 шт., 2021 г. - 200 шт., 2022 г. - 100 шт., 2023 г. - 100 шт., 2024 г. - 100 шт. |
| 2.2.2 | Посадка зеленых насаждений; проектирование, создание, реконструкция (всстановление) газонов и цветников, содержание и уход за объектами озеленения | бюджет города | 9214,40 | 9214,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019 г. | комитет экологической безопасности и природопользования г. Курска | Озеленение территории города за счет:  - древесно-кустарниковых насаждений, высаженных в количестве 3 тыс. шт.;  - газонов и цветников, высаженных по улицам города на площади 0,63 га |
| 81471,21 | 0,00 | 27248,47 | 41114,00 | 0,00 | 3702,34 | 9406,40 | 2020 - 2024 гг. | комитет городского хозяйства города Курска | Озеленение территории города за счет: - древесно-кустарниковых насаждений высаженных в количестве 15 тыс. шт. (2020 г. - 3 тыс. шт., 2021 г. - 3 тыс. шт., 2022 г. - 2 тыс. шт., 2023 г. - 2 тыс. шт., 2024 г. - 2 тыс. шт.); - газонов и цветников, высаженных по улицам города на площади 3,75 га в 2020 - 2024 гг. по 0,75 га ежегодно |
| 2.2.3 | Благоустройство и содержание парков, скверов, мемориального комплекса "Памяти павших в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов", бульваров и других памятных мест и зон отдыха на территории города Курска | бюджет города | 57310,20 | 54471,00 | 2839,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019 - 2020 гг. | комитет экологической безопасности и природопользования г. Курска | Увеличение площади содержания благоустроенных территорий общего пользования, приходящейся на 1 жителя города Курска, до 1,42 кв. м в 2019 г. |
| Площадь газонов и цветников, высаженных на территории парков, скверов, мемориала Памяти павших в годы Великой Отечественной войны, других памятных местах и зонах отдыха, составит в 2019 г. - 3,15 га |
| 223979,98 | 0,00 | 59799,58 | 80000,00 | 0,00 | 44040,20 | 40140,20 | 2020 - 2024 гг. | комитет городского хозяйства города Курска | Увеличение площади содержания благоустроенных территорий общего пользования, приходящейся на 1 жителя города Курска, до 2,5 кв. м, в т.ч. по годам:  2020 г. - 1,45 кв. м,  2021 г. - 1,52 кв. м,  2022 г. - 1,93 кв. м,  2023 г. - 2,25 кв. м,  2024 г. - до 2,5 кв. м.  Площадь газонов и цветников, высаженных на территории парков, скверов, мемориального комплекса "Памяти павших в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов", других памятных местах и зонах отдыха, составит 2,5 га, в т.ч. 2020 - 2024 гг. - по 0,5 га ежегодно |
| 2.2.4 | Организация работ по лесоустройству, разработке (корректировке) лесохозяйственного регламента, содержанию, благоустройству, защите, охране и восстановлению городских лесов, создание и сохранение мест отдыха | бюджет города | 4137,00 | 4137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019 г. | комитет экологической безопасности и природопользования г. Курска | Сохранение защитных, оздоровительных и иных полезных функций городских лесов за счет  очистки лесных участков от нежелательных древесно-кустарниковых насаждений и захламления на площади 5 га |
| 7638,30 | 0,00 | 1823,80 | 1453,70 | 1853,60 | 648,90 | 1858,30 | 2020 - 2024 гг. | комитет городского хозяйства города Курска | Сохранение защитных, оздоровительных и иных полезных функций городских лесов за счет очистки лесных участков от нежелательных древесно-кустарниковых насаждений и захламления на площади 25 га, в т.ч. по 5 га ежегодно |
| 2.2.5 | Организация работ по инвентаризации существующих зеленых насаждений на территории объектов озеленения общего пользования | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  | 2019 г. | комитет экологической безопасности и природопользования г. Курска | Повышение эффективности управления зелеными насаждениями в городе Курске и создание условий для их развития за счет оценки состояния существующих зеленых насаждений на 5 объектах |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 - 2024 гг. | комитет городского хозяйства города Курска | Повышение эффективности управления зелеными насаждениями в городе Курске и создание условий для их развития за счет оценки состояния существующих зеленых насаждений на 25 объектах, в т.ч. по 5 объектов ежегодно |
| 2.2.6 | Организация работ по корректировке результатов инвентаризации существующих зеленых насаждений на территории объектов озеленения общего пользования | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  | 2022 - 2024 гг. | комитет городского хозяйства города Курска | Повышение эффективности управления зелеными насаждениями в городе Курске и создание условий для их развития за счет своевременного мониторинга и оценки состояния существующих зеленых насаждений на 52 объектах, в т.ч. 15 объектов в 2022 году, 18 объектов в 2023 году, 19 объектов в 2024 году |
| Итого задача N 2 | | | 427707,21 | 76946,00 | 100450,37 | 127567,70 | 6853,60 | 58391,44 | 57498,10 |  |  |  |
| Задача 3. Повышение уровня экологического образования и просвещения населения города Курска | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Организация и проведение мероприятий информационного, рекламно-просветительного, познавательного характера в сфере экологии и охраны окружающей среды | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  | 2019 г. | комитет экологической безопасности и природопользования г. Курска | Повышение уровня экологических знаний и культуры населения города Курска путем привлечения к участию в мероприятиях экологической направленности 150 тыс. чел. |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 - 2024 гг. | комитет городского хозяйства города Курска | Повышение уровня экологических знаний и культуры населения города Курска путем привлечения к участию в мероприятиях экологической направленности 750,0 тыс. чел. - по 150 тыс. чел. ежегодно |
| 2.3.2 | Проведение экологических конкурсов "Забота делового и промышленного мира города об окружающей среде" и "Лучшая усадьба, придворовая территория, улица, дачный участок" | бюджет города | 84,50 | 84,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019 г. | комитет экологической безопасности и природопользования г. Курска | Повышение личного вклада граждан в создание эстетически привлекательных и экологически здоровых мест на территории города за счет проведения 2 экологических конкурсов и привлечения 150 участников в конкурсах |
| 488,60 | 0,00 | 116,00 | 116,00 | 116,00 | 40,60 | 100,00 | 2020 - 2024 гг. | комитет городского хозяйства города Курска | Повышение личного вклада граждан в создание эстетически привлекательных и экологически здоровых мест на территории города за счет проведения экологических конкурсов в количестве 10 шт. - по 2 конкурса ежегодно и привлечения участников в конкурсах 1120 человек, в т.ч.: 2020 гг. - по 150 чел.; 2021 г. - 200 чел.; 2022 г. - 220 чел.; 2023 г. - 250 чел.; 2024 г. - 300 чел. |
| Итого задача N 3 | | | 573,10 | 84,50 | 116,00 | 116,00 | 116,00 | 40,60 | 100,00 |  |  |  |
| Задача 4. Осуществление полномочий органа местного самоуправления в сфере охраны окружающей среды | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1 | Финансовое обеспечение деятельности комитета экологической безопасности и природопользования города Курска | бюджет города | 18800,37 | 12375,20 | 6425,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019 - 2020 гг. | комитет экологической безопасности и природопользования г. Курска | Уровень исполнения полномочий - 100% |
| 2.4.2 | Осуществление муниципального лесного контроля | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  | 2020 - 2024 гг. | комитет городского хозяйства города Курска | Предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации путем проведения:  плановых проверок - 10 шт., в т.ч. 2020 - 2024 гг. - по 2 шт. ежегодно;  - рейдовых обследований участков - 7410 шт. - по 1235 шт. ежегодно |
| 2.4.3 | Осуществление муниципальной экспертизы проектов освоения лесов | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  | 2019 г. | комитет экологической безопасности и природопользования г. Курска | Повышение уровня рационального использования лесных ресурсов путем выдачи 5 экспертных заключений |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 - 2024 гг. | комитет городского хозяйства города Курска | Повышение уровня рационального использования лесных ресурсов путем выдачи экспертных заключений - 25 шт., по 5 шт. ежегодно |
| 2.4.4 | Проведение инвентаризации зеленых насаждений | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  | 2019 г. | комитет экологической безопасности и природопользования г. Курска | Предотвращение незаконного сноса зеленых насаждений за счет проведения 15 инвентаризаций |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 - 2024 гг. | комитет городского хозяйства города Курска | Предотвращение незаконного сноса зеленых насаждений за счет проведения инвентаризации в количестве 75 шт. - по 15 шт. ежегодно |
| 2.4.5 | Контроль состояния территории города Курска | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  | 2019 г. | комитет экологической безопасности и природопользования г. Курска | Предотвращение нарушений исполнения законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов Администрации города Курска, Правил благоустройства территории муниципального образования "Город Курск" за счет  составления 82 протоколов,  выявления 5 несанкционированных мест размещения отходов |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 - 2024 гг. | комитет городского хозяйства города Курска | Предотвращение нарушений исполнения законодательства Российской Федерации, нормативно правовых актов Администрации города Курска, Правил благоустройства территории муниципального образования "Город Курск" за счет составления протоколов - 467 шт., в т.ч. по годам:  2020 г. - 85 шт.; 2021 г. - 90 шт.; 2022 г. - 95 шт.; 2023 г. - 97 шт.; 2024 г. - 100 шт.;  - выявления мест несанкционированного размещения отходов - 25 шт., ежегодно по 5 шт. |
| 2.4.6 | Обследование зеленых насаждений по заявлениям физических и юридических лиц | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  | 2019 г. | комитет экологической безопасности и природопользования г. Курска | Предотвращение незаконного сноса (обрезки, пересадки) зеленых насаждений, а также изъятие газонов в границах городской черты путем выдачи разрешений на снос (обрезку, пересадку) зеленых насаждений 0,5 тыс. шт. |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 - 2024 гг. | комитет городского хозяйства города Курска | Предотвращение незаконного сноса (обрезки, пересадки) зеленых насаждений, а также изъятие газонов в границах городской черты путем выдачи разрешений на снос (обрезку, пересадку) зеленых насаждений 2,5 тыс. шт. - по 0,5 тыс. шт. ежегодно |
| 2.4.7 | Разработка нормативных правовых актов Администрации города Курска в сфере экологии и внесение изменений в действующие правовые акты | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  | 2019 г. | комитет экологической безопасности и природопользования г. Курска | Повышение уровня исполнения требований законодательства Российской Федерации, Курской области в сфере экологии: количество приведенных в соответствие с законодательством РФ 2 нормативно-правовых актов |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 - 2024 гг. | комитет городского хозяйства города Курска | Повышение уровня исполнения требований законодательства Российской Федерации, Курской области в сфере экологии: количество приведенных в соответствие с законодательством РФ нормативно-правовых актов 10 шт. - по 2 шт. ежегодно |
| Итого задача N 4 | | | 18800,4 | 12375,2 | 6425,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | | |
| Итого по цели N 2 | | | 459589,3 | 95218,0 | 106991,5 | 132212,4 | 7893,4 | 59053,9 | 58220,0 |  | | |
| ВСЕГО по Программе | | | 4011723,0 | 781568,9 | 424780,3 | 835310,5 | 641179,7 | 718224,5 | 610659,1 |  | | |

Приложение 2

к муниципальной программе

"Организация предоставления

населению жилищно-коммунальных

услуг, благоустройство и охрана

окружающей среды в городе Курске

на 2019 - 2024 годы"

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

НАСЕЛЕНИЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, БЛАГОУСТРОЙСТВО

И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ГОРОДЕ КУРСКЕ

НА 2019 - 2024 ГОДЫ"

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Всего за период реализации Программы | в том числе по годам | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Всего по Программе | 4011723,0 | 781568,9 | 424780,3 | 835310,5 | 641179,7 | 718224,5 | 610659,1 |
| в том числе: в разрезе главных распорядителей бюджетных средств |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Курска | 3137414,8 | 682708,5 | 236794,4 | 597731,7 | 559568,9 | 583152,7 | 477458,6 |
| 2. Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска | 8080,7 | 1179,3 | 1744,4 | 1385,7 | 1257,1 | 1257,1 | 1257,1 |
| 3. Комитет экологической безопасности и природопользования города Курска | 101629,7 | 90324,9 | 11304,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Управление муниципального контроля города Курска | 63813,3 | 7356,2 | 9871,9 | 13053,6 | 12234,9 | 9390,1 | 11906,6 |
| 6. Комитет городского хозяйства города Курска | 700784,4 | 0,0 | 165064,8 | 223139,5 | 68118,8 | 124424,5 | 120036,8 |
| бюджет города Курска - всего по Программе | 2622747,1 | 704036,3 | 410917,6 | 542913,7 | 294503,5 | 337473,6 | 332902,4 |
| в том числе: в разрезе главных распорядителей бюджетных средств |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Курска | 1796145,9 | 605175,9 | 236471,8 | 320127,4 | 219350,8 | 208860,0 | 206160,0 |
| 2. Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска | 8080,7 | 1179,3 | 1744,4 | 1385,7 | 1257,1 | 1257,1 | 1257,1 |
| 3. Комитет экологической безопасности и природопользования города Курска | 101629,7 | 90324,9 | 11304,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Управление муниципального контроля города Курска | 63813,3 | 7356,2 | 9871,9 | 13053,6 | 12234,9 | 9390,1 | 11906,6 |
| 6. Комитет городского хозяйства города Курска | 653077,4 | 0,0 | 151524,6 | 208347,0 | 61660,7 | 117966,4 | 113578,7 |
| областной бюджет - всего по Программе | 214207,7 | 77532,6 | 13862,7 | 42050,2 | 37112,9 | 37191,2 | 6458,1 |
| в том числе: в разрезе главных распорядителей бюджетных средств |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Курска | 169755,2 | 77532,6 | 322,6 | 30512,1 | 30654,8 | 30733,1 | 0,0 |
| 2. Комитет городского хозяйства города Курска | 44452,5 | 0,0 | 13540,1 | 11538,1 | 6458,1 | 6458,1 | 6458,1 |
| федеральный бюджет - всего по Программе | 303254,4 | 0,0 | 0,0 | 102890,7 | 100064,5 | 100299,2 | 0,0 |
| в том числе: в разрезе главных распорядителей бюджетных средств |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Курска | 300000,0 | 0,0 | 0,0 | 99636,3 | 100064,5 | 100299,2 | 0,0 |
| 2. Комитет городского хозяйства города Курска | 3254,4 |  |  | 3254,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прочие источники - всего по Программе | 871513,8 | 0,0 | 0,0 | 147455,9 | 209498,8 | 243260,5 | 271298,6 |
| в том числе: в разрезе главных распорядителей бюджетных средств |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Курска | 871513,8 | 0,0 | 0,0 | 147455,9 | 209498,8 | 243260,5 | 271298,6 |

Приложение 3

к муниципальной программе

"Организация предоставления

населению жилищно-коммунальных

услуг, благоустройство и охрана

окружающей среды в городе Курске

на 2019 - 2024 годы"

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

НАСЕЛЕНИЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, БЛАГОУСТРОЙСТВО

И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ГОРОДЕ КУРСКЕ

НА 2019 - 2024 ГОДЫ"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателей, целей и задач Программы | Ед. изм. | Значение показателей Программы | | | | | | | |
| до начала реализации Программы | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | за период реализации Программы |
| Цель N 1. Повышение устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунальной сферы и благоустройства города Курска | | | | | | | | | | |
| Задача N 1. Организация предоставления коммунальных услуг и функционирование объектов коммунального назначения и коммунальной инженерной инфраструктуры | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Протяженность отремонтированных сетей уличного освещения | п. м | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 24000 |
| 1.1.2 | Количество объектов, не завершенных строительством, введенных в эксплуатацию | объект | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Задача N 2. Повышение уровня благоустройства городских территорий и создание условий для содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Площадь отремонтированных дорог, тротуаров | тыс. м2 | 32,7 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 1.2.2 | Количество установленных остановочных павильонов | ед. | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1.2.3 | Количество реализованных малых проектов в сфере благоустройства территории муниципального образования "Город Курск" | ед. | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1.2.4 | Площадь дорог общего пользования местного значения, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию автомобильных дорог | м2 | 0 | 2505611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2505610,8 |
| Задача N 3. Улучшение состояния муниципального жилищного фонда | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Количество отремонтированных квартир | ед. | 10 | 18 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 65 |
| 1.3.2 | Количество снесенных аварийных домов | ед. | 10 | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 29 |
| Задача N 4. Осуществление полномочий органа местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Количество плановых проверок | ед. | 3 | 0 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Задача N 5. Обеспечение информационной открытости в сфере жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | | | | | |
| 1.5.1 | Количество публикаций на официальном сайте Администрации города Курска | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
| Цель N 2. Улучшение благоприятной окружающей природной среды на территории города Курска | | | | | | | | | | |
| Задача N 1. Снижение негативных воздействий на человека и окружающую природную среду | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Снижение захламления территории, находящейся в муниципальной собственности | тыс. м3 | 0,2 | 3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 4 |
| Задача N 2. Сохранение и развитие зеленого фонда города | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Площадь содержания благоустроенных территорий общего пользования, приходящаяся на 1 жителя города Курска | кв. м | 1,28 | 1,42 | 1,45 | 1,52 | 1,93 | 2,25 | 2,5 | 2,5 |
| Задача N 3. Повышение уровня экологического образования и просвещения населения города Курска | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Количество экологических конкурсов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| Задача N 4. Осуществление полномочий органа местного самоуправления в сфере охраны окружающей среды | | | | | | | | | | |
| 2.4.1 | Уровень исполнения полномочий | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение 4

к муниципальной программе

"Организация предоставления

населению жилищно-коммунальных

услуг, благоустройство и охрана

окружающей среды в городе Курске

на 2019 - 2024 годы"

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

1. Оценка эффективности реализации Программы (далее - Оценка) осуществляется заказчиком Программы ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации.

2. Источником информации для проведения оценки являются отчеты:

комитета жилищно-коммунального хозяйства города Курска, комитета по управлению муниципальным имуществом города Курска, комитета экологической безопасности и природопользования города Курска, управления муниципального контроля города Курска, являющихся исполнителями мероприятий Программы.

3. Оценка осуществляется по следующим критериям:

3.1. Достижение целей и решение задач Программы:

Оценка степени достижения целей и решения задач (И) определяется как отношение суммы оценок достижения запланированных результатов всех целевых показателей к их количеству. Оценка степени достижения каждого целевого показателя определяется как отношение фактического значения целевого показателя к запланированному по следующей формуле:



где:

И - степень достижения целевого показателя;

Ф - фактически достигнутое значение целевого показателя;

П - плановое значение целевого показателя.

Степень достижения целей и решение задач определяется по следующей формуле:



где:

Иk - степень достижения целей и решения задач программы;

- сумма оценок достижения запланированных результатов всех целевых показателей;



N - количество целевых показателей.

Для расчета степени достижения целей и решения задач Программы используются целевые индикаторы, достижение которых предусмотрено Программой в отчетном году.

Если значение вышеуказанных отношений превышает 1, то для расчета степени достижения целей (цели) и решения задач оно принимается равным 1.

3.2. Реализация запланированных мероприятий и достижение ожидаемых результатов их реализации.

Степень реализации запланированных мероприятий (М) рассчитывается как отношение суммы оценок степени выполнения запланированных мероприятий к их количеству, подлежащему выполнению в отчетном году (за весь период реализации). Оценка степени выполнения каждого мероприятия рассчитывается как отношение фактически полученного результата к плановому показателю реализации мероприятия. В случае если отношение числового значения фактически полученного результата к его запланированному значению превышает 1, то для расчета показателя степени реализации запланированных мероприятий данное отношение принимается равным 1.



где:

М - степень реализации запланированных мероприятий;

Мф - фактическое значение степени выполнения мероприятия Программы за отчетный период;

Мп - количество мероприятий Программы, запланированных к реализации в отчетном периоде.

3.3. Степень соответствия объемов фактического финансирования запланированным объемам (Ф) как отношение фактического объема финансирования за счет всех источников финансирования к запланированному объему:

Фф

Ф = ---------,

Фп

где:

Ф - степень соответствия объемов фактического финансирования запланированных объемов;

Фф - фактический объем финансирования мероприятий Программы;

Фп - объем финансирования мероприятий, предусмотренный Программой.

В случае если при достижении ожидаемого результата от реализации мероприятия финансирование произведено не в полном объеме и имеется кредиторская задолженность, фактический объем финансирования принимается равным величине, указанной в муниципальном контракте, заключенном в целях выполнения мероприятия Программы. При этом в объемах финансирования мероприятия на очередной год отдельной строкой выделяются объемы финансирования на погашение кредиторской задолженности.

При расчете степени уровня финансирования (Ф) объемы финансирования, предусмотренные на погашение кредиторской задолженности, возникшей в предыдущем году, не учитываются.

Методика также содержит расчет показателей:

эффективности использования финансовых средств (Э) как отношения степени реализации запланированных мероприятий (М) к степени соответствия объемов фактического финансирования запланированным объемам (Ф):

М

Э = ---------;

Ф

эффективности реализации Программы (П) как произведения степени достижения целей (цели) и решения задач (И) и показателя эффективности использования финансовых средств (Э):

П = И x Э

4. Вывод об эффективности реализации Программы формируется на основании значений П.

Реализация муниципальной программы признается:

с высоким уровнем эффективности, если значение П больше либо равно 0,9;

со средним уровнем эффективности, если значение П меньше 0,9, но больше либо равно 0,7.

В остальных случаях реализация муниципальной программы признается с низким уровнем эффективности.